**Smlouva o dílo**

kterou dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají

smluvní strany:

**Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace**

se sídlem: Větrná 1063, Uherské Hradiště, 686 05

zastoupena: Mgr. Janem Remešem, ředitelem školy

IČO: 70436169

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1545311399/0800

ISDS:

dále jen **„objednatel“,**

***a***

**…………………**

Se sídlem: **…………………**

IČO: **…………………**

DIČ: **…………………**

zastoupena: **…………………**

dále jen **„zhotovitel“.**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je architektonicko stavební řešení zahrady a dodávka herních prvků na adrese MŠ Lomená, Uherské Hradiště (dále jen Dílo). Dílo bude zpracováno dle cenové nabídky zhotovitele (příloha č. 1).
2. Zhotovitel se stal vítězem zadávacího řízení vyhlášeného Objednatelem na zakázku s názvem „**Rekonstrukce zahrady MŠ Lomená včetně dodávky herních prvků**“ (dále jen „Zadávací řízení“).
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že již v rámci výběru zhotovitele převzal v odstavci 1. tohoto článku vyjmenované dokumenty:
	1. Výkaz výměr,
	2. Náhled prací,
	3. Specifikace předmětu plnění na herní prvky.
4. Tato smlouva je účinná dnem její platnosti, pokud ovšem vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o RS“), nenabyde smlouva účinnosti dříve, než zveřejněním v registru smluv podle jmenovaného zákona. Zároveň smlouva nenabyde účinnosti dříve, než bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k plnění.

**Článek II.**

**Cena za dílo**

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:

Cena bez DPH: …….. Kč

(slovy: …………………….)

Dílo bude provedeno v režimu přenesené daňové povinnosti.

1. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli. Tyto náklady mohou být zhotoviteli uhrazeny, pouze pokud je objednatel uzná jako oprávněné.

**Článek III.**

**Platební podmínky**

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady. Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických, a to nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci.
2. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad - konečnou fakturu. Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy.
3. Splatnost účetních dokladů je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele.
4. Faktura vystavená zhotovitelem podle této smlouvy bude v souladu s příslušnými právními předpisy.

**Článek IV.**

**Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy předat dílo v termínu od 21. 10. 2024 do 31. 3. 2025.

 Objednatel se zavazuje v tomto termínu dílo převzít.

1. Dílo je předáno a převzato písemným protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména:
* datum předání a převzetí
* jméno a příjmení přejímacího a předávacího
* popis předávaného díla
* soupis dokladů předložených při přejímce a předávaných objednateli
* případné nedodělky, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění
* prohlášení o převzetí a předání díla
* vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímacího.

**Článek V.**

 **Záruční doba**

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku na dobu 60 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele.
4. Objednatel je oprávněn po převzetí díla (tj. po podpisu protokolu o splnění, předání a převzetí díla) reklamovat i zjevné vady a nedodělky díla, ke kterým při jeho převzetí nevznesl výhrady v protokolu.
5. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu, nejpozději však do 3 měsíců.
6. O dobu odstraňování reklamované vady se prodlužuje záruční doba.
7. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

**Článek VI.**

**Sankce**

1. Za nesplnění termínu plnění dle čl. IV odst. 1 nebo čl. V odst. 5 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel na výše uvedený účet objednatele do 10 dnů ode dne jejího uplatnění. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dílo dokončit a předat. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
2. Za prodlení s úhradou ceny za provedení díla podle čl. III odst. 1 zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet smluvní pokutu ve výši 3 % dlužné částky, a to za každý i započatý týden prodlení objednatele. Smluvní pokutu zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne jejího uplatnění. Tato smluvní pokuta nahrazuje právo zhotovitele požadovat zaplacení úroku z prodlení.

**Článek VII.**

**Platnost a účinnost smlouvy**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že cena za poskytnutí předmětu plnění je vyšší než 50 000,00 Kč bez DPH, nastává účinnost této smlouvy až jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, přičemž prodávající s tímto uveřejněním tímto výslovně souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí kupující neprodleně po podpisu smlouvy. Kupující se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popřípadě již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany; v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň.

7.2 Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo ObčZ.

**Článek VIII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu, tj. datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem platnosti smlouvy pozdější den.
2. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
3. Změny a doplnění této smlouvy, včetně tohoto ustanovení, jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
4. Pokud je tato smlouva uzavírána elektronickými prostředky, je vyhotovena v jednom originále. Pokud je tato smlouva uzavírána v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5. Zhotovitel se za podmínek stanovených smlouvou zavazuje jako osoba povinná dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly přístup ke všem dokumentům, tedy i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy; tuto povinnost rovněž zajistí zhotovitel u případných poddodavatelů zhotovitele.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

**Příloha:** cenová nabídka zhotovitele (výkaz výměr)

V Uherském Hradišti dne ......................... V Uherském Hradišti dne .........................

..............................................................                                 .............................................................

Mgr. Jan Remeš, ředitel školy ………….
za objednatele za zhotovitele